PROBLEMAS DE PLANIFICACIÓN DE MATERIALES

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

1) Supóngase que el producto Z está compuesto por dos unidades de A y cuatro unidades de B. A está formado por tres unidades de C y cuatro de D. d se compone de dos unidades de E.  El tiempo de suministro o de fabricación de cada unidad es:  dos semanas para Z; una para A, B, C y D, y tres semanas para E.

En el período 10 se necesitan cincuenta unidades de Z. Asumir que no hay unidades en inventario de ninguno de los artículos.

- Dibujar la estructura de árbol del producto.

- Realizar el plan de materiales, indicando las necesidades brutas y netas, y las fechas de lanzamiento de pedidos.

2) Una unidad de A está compuesta de tres unidades de B, una unidad de C y dos unidades de D.  B está formado por dos unidades de E y una de D. C se compone de una unidad de B y dos de E. E se obtiene a partir de una unidad de F.

El tiempo de suministro de B, C, E y F es de una semana y de dos semanas para A y D. Supóngase que se utiliza la técnica de lote por lote para A, B y F; los tamaños de lote de C, D y E son de 50, 50 y 200 unidades, respectivamente. Los artículos C, E y F tienen un inventario disponible de 10, 50 y 150, respectivamente; el resto de los artículos no tienen unidades disponibles en inventario. Se espera recibir 10 unidades de A en la semana 5, 50 unidades de E en la semana 4 y 50 unidades de F en la semana 4. No hay más recepciones planificadas.  Si se necesitan 30 unidades de A en la semana 8, utilizar la estructura de árbol del producto para elaborar el plan de necesidades para todos los componentes.

3) Una unidad de A está compuesta de una unidad de B y una de C. B se compone de cuatro unidades de C y una unidad de E y F. C está hecho con dos unidades de D y una de E.  E se compone de tres unidades de F.  El tiempo de suministro de C es de una semana; dos semanas para A, B, E, F;  y tres semanas para D.  la técnica de lote por lote se aplica a A, D y E; el tamaño de lote de B, C y F es de 50, 100 y 50, respectivamente.  Se espera recibir 10 unidades de A en la semana 5, 100 unidades de C en la semana 6 y 100 unidades de D en la semana 4.  si se necesitan 50 unidades de A en la semana 10, calcular el plan de necesidades para todos los componentes utilizando la estructura de árbol.

4) Una unidad de A está formada por dos unidades de B, tres de C y dos de D. B se compone de una unidad de E y dos de F. C se obtiene a partir de dos unidades de F y una de D.  E está compuesto por dos unidades de D. Los tiempos de suministro de A, C, D y F son de una semana; dos semanas para B y E.  La técnica del lote por lote se aplica en A, B, C y D; E y F tienen un tamaño de lote de 50 y 180, respectivamente.  El inventario disponible de C es de 15 unidades, el de D es de 50 unidades y el resto de los artículos no tienen unidades disponibles. Únicamente  se espera una recepción de 20 unidades de E en la semana 4.

Elaborar la estructura del producto en árbol simple, la lista tabulada de componentes y subunidades, y la lista de único nivel.

Si se requieren  20 unidades de A en la semana 8, utilizar la estructura de árbol para elaborar el plan de necesidades de todos los componentes.

5) El producto A está formado por dos unidades de B, tres unidades de C y una de D. B se compone de cuatro unidades de E y tres de F. C se obtiene a partir de dos unidades de H y tres de D. H está compuesto por cinco unidades de E  y dos de G.

a) Elaborar la estructura de árbol

b)Elaborar la lista tabulada de componentes y subunidades

c) Elaborar la lista de único nivel.

d) Calcular el número de unidades de B, C, D, E, F, G y H que se necesitan para fabricar 100 unidades de A.

6)  En el siguiente cuadro aparecen las necesidades brutas del elemento A para las próximas 10 semanas. El costo de preparación es de 10$ por pedido.  El costo unitario de posesión es de 0,01$ por semana.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Necesidades Brutas | 30 | 50 | 10 | 20 | 70 | 80 | 20 | 60 | 200 | 50 |

Determinar cuándo y en qué cantidad se deben lanzar los pedidos, utilizando las técnicas de dimensionamiento de lotes: a) lote económico, b) mínimo costo total y, c) mínimo costo unitario.  En cada caso calcular el costo total asociado.