PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Problemas

- Una fábrica cuenta con cinco pedidos  para ser programados en su producción.  La siguiente tabla tiene los tiempos de procesamiento y las fechas comprometidas.

| Pedido | Tiempo de procesamiento (días) | Fecha comprometida |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 30 abril |
| 2 | 5 | 21 Abril |
| 3 | 9 | 28 Abril |
| 4 | 7 | 29 Abril |
| 5 | 4 | 27 Abril |

Suponga  que hoy es 10 de abril.  Determine la secuencia en que deben procesarse los pedidos usando las siguientes reglas de prioridad: FCFS,  SPT, DD, STR, LCFS.

Para cada regla de prioridad determine: tiempo de flujo total, tiempo medio de flujo y tiempo medio de retraso.

2. Los trabajos A, B, C y E deben pasar por los procesos I y II en esa secuencia (primero el proceso I y después el proceso II). Utilizar la regla de Jonson para determinar la secuencia óptima para programar los trabajos minimizando el tiempo total requerido (tiempo de finalización).  Realizar el diagrama de solución de Johnson.

| Trabajo | Tiempo en el proceso I | Tiempo en el proceso II |
| --- | --- | --- |
| A | 4 | 5 |
| B | 16 | 14 |
| C | 8 | 7 |
| D | 12 | 11 |
| E | 3 | 9 |

- Considere los siguientes trabajos y los tiempos de procesamiento en tres máquinas.

| Trabajo | Máquina 1 | Máquina 2 | Máquina 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 6 | 4 | 7 |
| B | 5 | 2 | 4 |
| C | 9 | 3 | 10 |
| D | 7 | 4 | 5 |
| E | 11 | 5 | 2 |

Utilizando la regla de Johnson encuentre la secuencia en que deben procesarse los trabajos.  Elabore el diagrama de solución y determine el tiempo de finalización

- Los siguientes lotes están esperando su proceso en una configuración en línea.

| Lote | Tiempo de procesamiento (días) | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- |
| 101 | 8 | Día 313 |
| 102 | 16 | Día 312 |
| 103 | 40 | Día 325 |
| 104 | 58 | Día 314 |
| 105 | 3 | Día 314 |

Utilizando la regla del radio crítico determine cuál de los lotes debe procesarse primero.  Asuma que los trabajos llegan el día 275.