## Slide 1
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES
Sección de Estudios de Posgrado en Economía
Mérida, mayo de 2017
Prof. Dr. Francisco Antonio García
DIPLOMADO EN: PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL
(EVALUACIÓN DE RIESGO, GESTIÓN DE NEGOCIO E IMPACTO AMBIENTAL)
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

## Slide 2
Breve repaso de los principales elementos de comprensión vistos en los módulos anteriores.
Técnicas cuantitativas idóneas para la selección de proyectos de inversión. Diferentes casos de estudio: Independientes, Mutuamente Excluyentes, y Complementarios.
La Programación Lineal Entera (PLE), como herramienta ideal para seleccionar proyectos con disponibilidad escasa de recursos.
Conflicto entre el VAN y la TIR al analizar alternativas de selección de proyectos.
La planificación, sincronización, y gestión de las diferentes etapas de un proyecto
Herramientas generalizadas para la planificación de proyectos: PERT-CPM y Gráficas de Gantt.
Planificación de actividades mediante la Técnica de Revisión y Evaluación de Proyecto (Project Evaluation and Review Technique, PERT) en combinación con el Método del Camino Crítico (Critical Path Method, CPM).
Planificación de actividades mediante cronogramas de planificación y verificación de actividades con Gráficas de Gantt.
La utilización de Árboles de Decisión para la selección de proyectos de inversión.
Normas y guías de Project Management Institute, Inc. (PMI), y PMBOK.
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Programa del Módulo

## Slide 3
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
¿Qué es un proyecto?
Un proyecto es un conjunto de tareas elementales bien definidas que se ejecutan de acuerdo a un orden determinado

## Slide 4
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipos básicos de proyectos
* Proyectos totalmente nuevos
* Proyectos de expansión
* Proyectos de selección y
reemplazo de tecnología

## Slide 5
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Fases de un proyecto
En un estudio de proyectos cualquiera que sea la profundidad con que se realice, se distingue tres grandes fases. La primera fase consiste en conocer la situación actual, identificar conceptos claves actuales, Identificar como estamos al inicio del proceso; se estudian desde lo máximo de puntos de vista, todas las partes esenciales de la empresa y de su entorno, tratando de relacionarlas entre sí; la segunda y tercera fase es el resultado de la anterior.

## Slide 6
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Fase I
FASE DE ANÁLISIS O PREINVERSIÓN: Esta fase se refiere al periodo durante el cual se elabora o formula el proyecto, se realizan los estudios que permiten tomar la decisión sobre la conveniencia o no de llevarlo a cabo. Parten de la viabilidad de la idea hasta culminar los estudios de factibilidad del proyecto.
Como producto material de esta fase se obtiene el documento del proyecto, que contiene todos los análisis realizados y la programación general para las dos fases restantes. Elaborar un proyecto significa simular su ejecución y operación de modo que puedan determinarse magnitudes físicas y su correspondiente programación en el tiempo; en cuanto a inversiones, costos, insumos, personal, ingresos, etc.

## Slide 7
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Fase II y III
FASE DE EJECUCIÓN: También llamada fase de inversión, porque comprende todas las gestiones previas a la ejecución del proyecto que garantizan su carácter legal. Su duración depende de la magnitud y complejidad del proyecto, su producto material es la construcción de todas las obras físicas que el proyecto requiera, así como la adquisición y montaje de la maquinaria, instalaciones y equipos necesarios, personal necesario para el proyecto.
FASE DE OPERACIÓN: Es la fase final, definitiva, cuya duración depende del tipo de proyecto. La duración es esta fase se conoce con el nombre de vida útil del proyecto.

## Slide 8
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Etapas de la Fase I
En la primera fase, FASE DE ANÁLISIS o de PREINVERSIÓN del proyecto encontramos tres etapas:
ETAPA I: Una primera etapa, que para efectos de este curso denominaremos Estudios Preliminares conocida también como Identificación de la Idea, Perfil, Gran Visión; se elabora a partir de información existente, el juicio común y la opinión que da la experiencia. En términos monetarios sólo presenta estimaciones muy globales de las inversiones, ingresos y costos, sin entrar en investigaciones del terreno.

## Slide 9
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Etapas de la Fase I
ETAPA II: Estudios de Pre-factibilidad, se caracteriza por recopilar información a través de estudios específicos, este estudio profundiza la investigación, en fuentes secundarias y primarias para definir con cierta aproximación las variables principales referidas del mercado, a las alternativas técnicas de producción, a la capacidad financiera de los
inversionistas. Estudios a realizar:
1.- ESTUDIO DE MERCADO 2.- ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO
* Análisis de la demanda * Ingeniería de detalles
* Análisis de la oferta * Determinación del tamaño óptimo
* Análisis de los sistemas de información * Localización, proceso productivo,
* Análisis de precios obras físicas, organización.
* Calendario
* Impacto ambiental y social

## Slide 10
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Etapas de la Fase I
ETAPA III: Estudios de Factibilidad, su objetivo es ordenar y sistematizar la
información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores, que sirven de base para elaborar cuadros analíticos. Así mismo proporciona información sobre aspectos no incluidos en los estudios anteriores, como los relativos a impuestos, al financiamiento, etc. Dicha información servirá de base para la evaluación financiera. Estudios a realizar:
1.- ESTUDIO FINANCIERO 2.- PRESUPUESTOS
* Monto de la inversión requerida * Fuentes de financiamiento
* Pronósticos de operaciones * Estados financieros proyectados
* Costos asociados * Evaluación y dictamen

## Slide 11
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Vida útil de un proyecto
El horizonte de evaluación depende de las características de cada proyecto. Si el proyecto tiene una vida útil esperada posible de prever y si no es de larga duración, lo más conveniente es construir el flujo de caja en ese número de años. Si la empresa que se creará con el proyecto, tiene objetivos de permanencia en el tiempo, se puede aplicar la convención generalmente aceptada de proyectar lo flujos a diez años, donde el valor de desecho refleja el valor remanente de la inversión (o el valor del proyecto) después del tiempo.

## Slide 12
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Principales métodos de evaluación de un proyecto: VAN
SE LE PUEDE DEFINIR COMO LA SUMA DE LOS FLUJOS DE CAJA DE UN PROYECTO, ACTUALIZADOS A UNA TASA DETERMINADA CONOCIDA COMO TASA DE RENDIMIENTO MÍNIMA ATRACTIVA
Donde BNt representa el beneficio neto del flujo en el periodo t. Obviamente puede tomar valor positivo o negativo. IO, la inversión inicial, en el momento cero de la evaluación. La tasa de descuento se representa como i.

## Slide 13
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Principales métodos de evaluación de un proyecto: TIR
SE LE DENOMINA ASI A LA TASA QUE UTILIZADA PARA ACTUALIZAR LOS FLUJOS DE CAJA DE UN PROYECTO DE INVERSION, HACE IGUAL A CERO SU SUMA. EN OTRAS PALABRAS, ES LA TASA QUE HACE IGUAL A CERO EL VAN
Con la misma nomenclatura de las variables del VAN, r
representa la tasa interna de retorno.

## Slide 14
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Técnicas cuantitativas idóneas para la selección de proyectos de inversión
Entre cualquier conjunto de proyectos puede existir una de las siguientes relaciones.
Proyectos Independientes: Si los proyectos se pueden ejecutar simultáneamente, sin que la ejecución de alguno de ellos afecte la ejecución del otro. Sólo se presenta la la limitante de disponibilidad global de recursos financieros para la realización de todos los emprendimientos.
Proyectos Mutuamente Excluyentes: Este caso se presenta cuando la realización de un determinado proyecto, compite con la realización de otro u otros proyectos o viceversa, pues son emprendimientos sustitutivos.
Proyectos Complementarios: Dos o más proyectos son complementarios, si la ejecución de uno mejora la rentabilidad del otro. Comparten sin agotar un activo, o una inversión (un cultivo de manzanas al lado de un cultivo de apicultura) o porque los proyectos en conjunto generan mayor demanda (un conjunto habitacional que se le dote de un gimnasio, por ejemplo).

## Slide 15
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Selección de Proyectos Independientes mediante la Programación Lineal Entera Binaria (PLEB)
Ejemplo: Cierta empresa considera cuatro inversiones. La inversión 1 proporcionará un valor actual neto (VAN) de 16000 dólares; la inversión 2 un VAN de 22000 dólares; la inversión 3 un VAN de 12000 dólares; y la inversión 4 un VAN de 8000 dólares.
Cada inversión requiere cierto flujo de caja en el momento actual: la inversión 1, 5000 dólares; la inversión 2, 7000 dólares; la inversión 3, 4000 dólares; y la inversión 4, 3000 dólares respectivamente. Se dispone de 14000 dólares para la inversión. Formule un PE cuya solución dirá a esta empresa como maximizar el VAN global obtenido de las inversiones 1-4.

## Slide 16
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Modelado del problema anterior por Programación Lineal Entera Binaria (PLEB)
Como en las formulaciones de los PL, empezamos con la definición de una variable para cada decisión que esta empresa debe tomar.
Esto conduce a definir una variable 0-1:
1 si se realiza la inversión
xj ( j = 1, 2, 3, 4 ) =
0 de otra manera
Por ejemplo, x2 = 1 si se realiza la inversión 2, y x2= 0 si no se realiza.
Planteamiento formal:
Max = 16x1 + 22x2 + 12x3+ 8x4
s.s.r. 5x1 + 7x2 + 4x3 + 3x4 ≤14
xj = 0 o 1 (j = 1, 2, 3, 4)

## Slide 17
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Modelado del problema anterior por Programación Lineal Entera Binaria (PLEB)
Cualquier PE, tal como el ejemplo anterior, que tiene solamente una restricción, se llama problema de la mochila.
Max z = c1x1+ c2x2+ …+ cnxn
S.S.R. a1x1+ a2x2+ …+ anxn ≤ b
Xi= 0 o 1 (i= 1, 2, …, n)
Cuando se resuelven problemas de mochila mediante el método de ramificar y acotar, se simplifican enormemente dos aspectos del enfoque de ramificar y acotar. Ya que cada variable debe ser igual a 0 y 1, la ramificación con respecto xi, proporcionará una rama xi= 0, y otra rama con xi= 1. También se puede resolver la relajación PL (y otros subproblemas) mediante inspección. Para darse cuenta de ello, observe que se puede interpretar ci / ai como el beneficio que obtiene el artículo i por cada unidad del recurso que usa el artículo i. Así, los mejores artículos tienen mayores valores ci / ai y los peores artículos tienen valores mas pequeños de ci / ai. Para resolver cualquier subproblema que se presenta en un problema de mochila, calcule todas las razones ci /ai.

## Slide 18
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Modelado del problema anterior por Programación Lineal Entera Binaria (PLEB)
Luego se coloca el mejor artículo en la mochila. Después coloque el artículo que quedo en el segundo lugar en la mochila. Siga así de esta manera hasta que el mejor artículo que quede rebose la mochila. Entonces llene la mochila con la mayor cantidad posible de este artículo.
Ramifique y acote de acuerdo a los artículos más rentables hasta obtener la solución candidato aceptable.
Solución: x2=x3=x4=1 x1=0 U =42

## Slide 19
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Proyectos Mutuamente Excluyentes
*Para ilustrar mejor este tipo de casos, analicemos el siguiente ejemplo:
Evalúese por VAN y la TIR, los siguientes proyectos, suponiendo TREMAS de 5%, 10%, 11.72%, y 15%. Analice los resultados.
Proyecto | Periodo |  |  | 
 | 0 | 1 | 2 | 3
A | -12.000 | 1.000 | 6.500 | 10.000
B | -12.000 | 10.000 | 4.500 | 1.000

## Slide 20
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Proyectos Mutuamente Excluyentes
Como se mencionó anteriormente, los Proyectos Mutuamente Excluyentes son aquellos que compiten entre si. Por lo general es aceptado jerarquizar los proyectos más significativos desde el punto de vista financiero aplicando las técnicas de VAN y la TIR. Sin embargo, en la práctica si se valúa un solo proyecto la decisión por ambos métodos será la mismo, no pasando lo mismo cuando se evalúan varios proyectos a fin de seleccionar los más rentables.
Esta situación se conoce como conflicto entre el VAN y La TIR, y ello se debe, a que una de las razones se centra en que ambas técnicas consideran ciertos supuestos, que en la práctica son pocos realistas. Mientras que la TIR supone que los fondos generados por el proyecto serán reinvertidos a la tasa de rentabilidad del proyecto, el VAN supone una reinversión a la tasa de descuento (TREMA) de la empresa.

## Slide 21
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Proyectos Mutuamente Excluyentes
Es importante destacar, según el supuesto de eficiencia económica, que la empresa o emprendedor reinvertirá los excedentes a su tasa de descuento, ya que si tuviera posibilidades de retornos a tasas mayores, ya habría invertido en ellas. Hay que señalar que algunos autores cuestionan el supuesto de que la TIR convierte los flujos del proyecto a la misma tasa.
Debemos afirmar que cuando se comparen varios proyectos excluyentes con vidas útiles diferentes, se recomienda extraer el mínimo común múltiplo de las vidas involucradas a fin de calcular el VAN y la TIR con horizontes de tiempo similares. De lo contrario, la TIR estaría favoreciendo a los proyectos de corta duración y con el VAN los de larga duración pues tienen mayores flujos que descontar. Esta situación no ocurre con el CAUE, ya que este método estandariza todos los costos a su equivalencia anual.

## Slide 22
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Proyectos Mutuamente Excluyentes: El CAUE
Un criterio adicional, el Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE), es particularmente útil en la comparación de alternativas que no crean ingresos. En dicho caso, sólo interesa llevar a cabo una comparación de los costos llevándolos a su equivalencia anual.
*Asimismo, podría ser útil en la comparación de diferentes proyectos que generan el mismo beneficio o satisfacen la misma necesidad, sin producir ingresos diferentes. En este caso de nuevo sería relevante llevar a cabo únicamente un análisis comparativo de costos. También es útil en alternativas de decisión en proyectos de vidas útiles diferentes.
-1 -1
CAUE = Inv. Inicial*a n i + C.O.M - VS* s n i
Donde:
-1
a n i = i/(1-(1+i)-n) n = vida útil del proyecto
-1
s n i = i/((1+i)n-1) VS = valor de salvamento
i = tasa de descuento del proyecto C.O.M = Costo de operación y mantenimiento anual

## Slide 23
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Proyectos Mutuamente Excluyentes: El CAUE
Ejemplo:
Una fábrica desea cambiar el compresor que en la actualidad posee porque constantemente está fallando. Tiene dos alternativas:
Invertir US$5.000 en uno que tiene vida útil de 5 años, costos de operación y mantenimientos anuales de US$1.000 anuales y un valor de salvamento de US$4.500.
Invertir US$10.000 en uno que tiene vida útil de 8 años, costos de operación y mantenimientos anuales de US$600 anuales y un valor de salvamento de US$6.000.
Solución: CAUEa= 2.067,20 y CAUEb= 2,842,50.
* Fuente: teoría y práctica adaptado de
Mokate, Karen (1,998). Evaluación Financiera de proyectos de inversión. 2da. Edición. Bogotá. Universidad de lo Andes.
Facultad de Economía. Ediciones Uniandes. Alfaomega Ediciones. 2004,

## Slide 24
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Proyectos Mutuamente Excluyentes
Los métodos de evaluación de proyectos vistos anteriormente como el VAN, la TIR, y el CAUE, consideran el valor del dinero a través del tiempo.
Existen otros criterios de evaluación de proyectos que ayudan a reforzar la decisión en la selección de proyectos Mutuamente Excluyentes, pero sin considerar el valor del dinero a través del tiempo. Algunos ejemplos:
Periodo de Recuperación (PR): Relaciona la inversión inicial con los flujos de fondos netos anuales promedio (PR = Io /ΣFFN). Se define como el número esperado de años que se requieren para que se recupere una inversión inicial.
Tasa de Rendimiento Contable (TRC): Relaciona la utilidad neta promedio anual con la inversión promedio. La TRC es igual a la utilidad neta contable anual promedio /inversión media, donde, inversión media = (costo inicial de los activos depreciables/2 + valor residual de los activos depreciables + costo terreno + capital de trabajo).

## Slide 25
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Proyectos Mutuamente Excluyentes
Ejemplo de Periodo de Recuperación de la inversión inicial en proyectos:
Fuente: Wikipedia, disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Payback_(econom%C3%ADa)
Fecha consulta. 17-05-2017
 | FFN0 | FFN1 | FFN2 | FFN3 | FFN4 | Periodo de recuperación (años) | VAN al 10%
Proyecto A | -1.000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 2 | -120,21
Proyecto B | -1.000 | 0 | 500 | 1.000 | 0 | 2,5 | 149,58
Proyecto C | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 3,25 | 1.574,49

## Slide 26
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Proyectos Mutuamente Excluyentes
Ejemplo de Tasa de Recuperación Contable de la inversión inicial en proyectos:
La inversión inicial del Proyecto A incluye un capital de trabajo por 100, un terreno por 500, y un valor de salvamento de activo fijos depreciables de 40.
La inversión inicial del Proyecto B incluye un capital de trabajo por 100, un terreno por 400, y un valor de salvamento de activo fijos depreciables de 60.
Fuente: Cálculos propios.
 | Inversión Inicial | Utilidad del ejercicio 1 | Utilidad del ejercicio 2 | Utilidad del ejercicio 3 | Utilidad del ejercicio 4 | TRC
Proyecto A | -1.000 | 400 | 500 | 600 | 800 | 70,13%
Proyecto B | -1.200 | 300 | 500 | 1.000 | 700 | 73,33%

## Slide 27
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Flujos de fondos y sus implicaciones para la TIR
Una gran desventaja o limitación de la TIR es que el comportamiento de la relación entre la TREMA, y VAN, y por ende de la TIR, depende de los flujos de fondos del proyecto. Existen flujos para los cuales no hay solución para la TIR, otros tienen una sola TIR, y otros proyectos tienen múltiples TIRs.
Ejemplos:
TIRA: la TIR no existe.
TIRB: 7,95 y 27,57.
Proyecto | Periodo |  | 
 | 0 | 1 | 2
A | 100 | -200 | 150
B | -228 | 537 | -314
TREMA = 10% |  |  | 

## Slide 28
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
La TIR Modificada
Con el fin de resolver los problemas inherentes a la TIR, en la selección de proyectos, se ha definido la TIR Modificada. Concretamente esta tasa busca resolver el problema de no existencia o existencia de múltiples TIR y la reinversión de los flujos excedentes a la tasa interna de interés del proyecto y no a la tasa de interés de descuento o TREMA.
Con la TIR Modificada se garantiza la existencia de una sola TIR, independientemente de la conformación de los flujos de fondos. Además, se elimina el supuesto de que todos los recursos excedentes se reinvierten a la misma TIR y se introduce la reinversión a la tasa de interés de oportunidad o TREMA.
Ejemplo: En el caso anterior, proyecto A y B, se actualizan los flujos negativos al valor presente y los positivos se capitalizan al final de la vida útil del proyecto a la tasa de descuento o TREMA. Esos dos capitales, a su vez actuaran como capital inicial y final respectivamente, en donde se despejará la tasa. Esa tasa será la TIR Modificada.
TIR ModificadaA: 22,09%
TIR ModificadaB: 10,08%.

## Slide 29
Diplomado en Proyectos
MODULO VI
Problema de Evaluación de Proyectos con Inflación
Suponga un el cual presenta los siguientes flujos de fondos:
FFN0 = -100
FFN1 = 30
FFN2 = 50
FFN3 = 80
FFN4 = 120
FFN5 = 200
Con una TREMA del 30%, evalúese el proyecto calculando VAN y la TIR.
Ahora con una inflación (suponga que constante durante toda la vida útil del proyecto) del 800%, evalúese el proyecto calculando VAN y la TIR.
Compare resultados.
Fórmula de Fisher TREMA Ajustada = [(1 + TREMA) x (1 + Tasa Inflación)] -1
 | EVALUACIÓN SIN INFLACIÓN |  | 
VAN = | 84,96 |  | 
TIR = | 57% |  | 
 | EVALUACIÓN CON INFLACIÓN |  | 
VAN = | 84,96 |  | 
TIR = | 1317% |  | 

## Slide 30
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Herramientas de Planificación: Gráficas PERT-CPM
PERT-CPM: Es una técnica gráfica que se utiliza para planificar y controlar proyectos. Su utilización es en proyectos no repetitivos donde el objetivo final está bien definido.
Ventajas:
1. Permite estudiar varias alternativas de acción teniendo en cuenta la oportunidad de escoger el camino más adecuado y a menor costo.
2. Se pueden visualizar los problemas en el papel antes de que se presente la ejecución del proyecto.
3. Se reduce la posibilidad de omitir algún trabajo o tarea del proyecto.
4. Permite coordinar los distintos recursos utilizados en un trabajo.
5. Señala las actividades que se hacen críticas en el proyecto.
6. Indica las fechas óptimas para comenzar y terminar una actividad después de haber comenzado la ejecución del proyecto.
Características de una red PERT-CPM:
1. Exige una secuencia lógica en la programación de actividades.
2. Su elaboración está basada en un grafo o flujograma que permite graficar las distintas actividades.

## Slide 31
Diplomado en Proyectos
MODULO VI: ANÁLISIS DE DECISIONES Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Herramientas de Planificación: Gráficas PERT-CPM
Elementos de un grafo:
Actividad Real: Es la realización de un trabajo o tarea elemental que requiere esfuerzo y consumo de tiempo y recursos.
Representación de una Actividad Real: Se hace mediante una flecha de línea sólida, esta línea puede ser quebrada, en zigzag, perpendicular, etc.
Denominación: La Actividad Real se puede nombrar mediante una letra colocada encima o debajo de la flecha mediante o simplemente por números.
Evento: Representación gráfica de los momentos de inicio y terminación de cada actividad, no consume tiempo ni recursos.
Representación de un Evento: Se puede hacer mediante un triángulo, un círculo, etc.
Denominación: Cada Evento se puede identificar con un número que es colocado en la mitad izquierda de la figura. Nunca deben existir más de dos eventos con la misma denominación.
Actividad Ficticia: Son aquellas actividades que a pesar de ser diagramadas en un Gráfico no representan esfuerzo de trabajo o consumo de tiempo. Su origen está determinado por la necesidad de mejorar la indicación, la interrelación, el orden, la confusión o ambigüedad en la identificación de las distintas actividades. Su representación se hace mediante líneas punteadas.

## Slide 32
Diplomado en Proyectos
MODULO VI
Herramientas de Planificación: Gráficas PERT-CPM
Problemas de PERT-CPM:
1) Actividad Actividad precedente Tiempo
A ------- 2
B A 8
Con B, termina el proyecto.
2) Actividad Actividad precedente Tiempo
A ------- 3
B A 2
C A 4
D B 2
Con C y D, termina el proyecto.
3) Actividad Actividad precedente Tiempo
A ------- 8
B ------- 2
C A, B 1
Con C, termina el proyecto.

## Slide 33
Diplomado en Proyectos
MODULO VI
Herramientas de Planificación: Gráficas PERT-CPM
4) Actividad Actividad precedente Tiempo
A ------- 3
B A 2
C A 4
D B 3
E B, C 2
F D, E 2
Con F, termina el proyecto.
5) Actividad Actividad precedente Tiempo
A ------- 4
B A 2
C A 2
D A 3
E B, C 2
F C 3
G E, F 6
H D, G 2
Con H, termina el proyecto.

## Slide 34
Diplomado en Proyectos
MODULO VI
Herramientas de Planificación: Gráficas de Gantt
Los Diagramas o Gráficas de Gantt son ayudas visuales que derivan el nombre de su creador, Henry Gantt, quien desarrolló el concepto en Estados Unidos a principios del siglo XX.
Concretamente es un diagrama de barras horizontales en el cual la lista de actividades va debajo del eje vertical y las fechas se colocan a lo largo del eje horizontal.
En su confección se presentan dos dimensiones muy importantes: la de planificación y la de ejecución o revisión.
Simbología:
Inicio de una actividad real planificada
… … Duración de una actividad real planificada
Culminación de una actividad real planificada
Grado de ejecución de una actividad planificada
Tiempo muerto o perdido de una actividad